进度计划

## 项目计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 完成时间 | 负责人 | 参会情况 |
| 项目立项 | 2020-1-22 | 张旭 | 开发人员参与 |
| 需求分析与项目计划 | 2020-4-6 | 张旭 | 全体人员参与 |
| 系统设计、编码实现 | 2020-11-2 | 张旭 | 全体人员参与 |
| 测试 | 2021-1-1 | 张旭 | 开发人员参与 |
| 系统发布 | 2021-1-6 | 张旭 | 全体人员参与 |

1.2020.3.6-2020.4.6进行需求分析；

2. 2020.4.6-2020.11.1编码与设计；

3.2020.11.2-2021.1.1测试，运行；

4.2021.1.1-2021.1.6验收。

负责开发一共5人分别为开发组12345号

测试员1人

美工1人

分为三个部分

第一部分

客户端开发

又分为两个部分：省客户端和企业客户端

第二部分

应用服务器端

第三部分

数据库服务器端

在原有基础上加上手机短信通知

预计在测试之前加入